**Договор подряда №**

г. Томск «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Центр досуга и спорта» (ООО «ЦДС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Горшенина С.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. **Предмет договора.**
	1. Подрядчик обязуется в соответствии с техническим заданием Заказчика (Приложение №1) своевременно и качественно выполнить следующие этапы работ:

1 этап – составление проектно-сметной документации;

2 этап - монтаж и пуско-наладка пожарной сигнализации в здании Развлекательного комплекса «Fакел» (РК «Fакел») (далее-Работы),

а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.

* 1. Работа выполняется иждивением подрядчика - из его материалов, его силами и средствами. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.
	2. Сроки выполнения работ:
* 1 этап с 01.06.2018г. по 31.07.2018г.
* 2 этап с 01.08.2018г. по 30.09.2018г.

**2. Стоимость и порядок оплаты работ**

1. Общая стоимость работ по настоящему договору составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рубля \_\_\_\_ копеек, **в т.ч. НДС 18% \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).
2. Оплата выполненных работ производится Заказчиком поэтапно:

1 этап – составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), в т.ч. НДС 18% \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), путем безналичного перечисления денежных средств платежным поручением на расчетный счет Подрядчика, в срок не ранее 60 и не позднее 90 календарных дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ в соответствии с полученными от Подрядчика счетами-фактурами;

2 этап – составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), в т.ч. НДС 18% \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), путем безналичного перечисления денежных средств платежным поручением на расчетный счет Подрядчика, в срок не ранее 60 и не позднее 90 календарных дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ в соответствии с полученными от Подрядчика счетами-фактурами.

1. Стороны признают, что стоимость, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора, является предельной ориентировочной, а фактическая (окончательная) стоимость определяется на основании актов о приеме-сдаче выполненных работ. При этом окончательная стоимость работ не может превышать сумму, указанную в пункте 2.1. настоящего Договора.
2. Стоимость работ, указанная в пункте 2.1, включает в себя все затраты Подрядчика, связанные с исполнением настоящего Договора, а также причитающееся ему вознаграждение.

2.5.В случае нарушения требований по оформлению счетов-фактур и первичных документов или не предоставления оригиналов счетов-фактур или первичных документов в установленные настоящим Договором сроки, Сторона, осуществляющая оплату товаров (работ, услуг) по настоящему Договору, вправе отсрочить соответствующий платеж на срок просрочки предоставления надлежаще оформленных оригиналов счетов-фактур, первичных документов.

2.6. Датой исполнения обязательств Заказчика по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счёта Заказчика. Заказчик вправе применять иные формы оплаты, предусмотренные действующим законодательством.

2.7 Заказчик оставляет за собой право произвести оплату стоимости выполненных работ досрочно в соответствии с полученным от Подрядчика счетом на оплату, счетом-фактурой, установленного образца.

**3. Принятие Исполнителем условий Договора**

**3. Подрядчик, подписав настоящий Договор, подтверждает, что:**

**3.1. Подрядчик тщательно изучил и проверил техническую, иную документацию и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением работ, и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения работ.**

**3.2. Подрядчик изучил все материалы Договора и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество выполняемых работ.**

**3.3. Никакие другие работы Исполнителя не являются приоритетной в ущерб работам по настоящему Договору.**

**3.4. Одновременно с подписанием настоящего Договора Подрядчик гарантирует, что им получены все необходимые в соответствии с применимым законодательством и/или в соответствии с уставными (внутренними) документами Исполнителя корпоративные решения (к примеру, если настоящий Договор подпадает под критерии крупной сделки). По требованию Заказчика Подрядчик обязуется предоставить Заказчику надлежащим образом заверенные копии соответствующих документов.**

3.5. Подрядчик выражает свое согласие на присоединение и выполнение требований Положения ОАО «Томскнефть» ВНК «Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Компании и арендующих имущество Компании» №П4-05 С-021.01 версия 1.01\_изм.3, введенного в действие в ООО «ЦДС» 21.12.2016г.

1. **Права и обязанности сторон**
	1. **Подрядчик обязуется:**
		1. Выполнять работы по настоящему Договору в строгом соответствии с условиями настоящего Договора с соблюдением Технического задания (Приложение №1 к Договору).
		2. Иметь предусмотренные действующим законодательством РФ лицензии, разрешения, свидетельства, необходимые для выполнения работ по настоящему Договору.
		3. Использовать при производстве работ по настоящему договору оборудование не бывшее в употреблении, если в отношении их использования предусмотрена обязательная сертификация, с приложением копии сертификатов.
		4. Нести ответственность за утрату или порчу предоставленных Заказчиком документов и оборудования, материалов и документов.
		5. Использовать при производстве работ передовые в техническом отношении материалы, оборудование, технические средства, инструменты и технологии.
		6. Назначить лицо, уполномоченное отвечать за производство работ, охрану труда, промышленную санитарию и пожарную безопасность.
		7. В течение пяти рабочих дней с начала выполнения работ представить на согласование Заказчику проект охранно-пожарной сигнализации.
		8. При необходимости, провести экспертизу проектной документации и согласование проектной документации в соответствующих органах.
		9. После получения всех необходимых согласований приступить к выполнению монтажных и пуско-наладочных работ.
		10. Незамедлительно известить Заказчика и, до получения от него указаний, приостановить работы при обнаружении независящих от Подрядчика обстоятельств, замедляющих выполнение работ и создающих невозможность их завершения в срок. В случае неисполнения данной обязанности, Подрядчик не вправе ссылаться на указанные в настоящем пункте обстоятельства при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований.
		11. Своевременно и точно выполнять письменные предписания (указания) Заказчика относительно порядка и хода выполнения работ, если такие указания не противоречат условиям настоящего договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
		12. Обеспечить на объекте выполнение всем персоналом Подрядчика требований по безопасному ведению работ, соблюдению правил промышленной безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, санитарии, дорожного движения, разработку мероприятий по устранению выявленных недостатков. Обеспечить поддержание строгой дисциплины и надлежащего порядка среди своего персонала. Не допускать курение работниками Подрядчика вне специально отведенных мест.
		13. Не допускать к оказанию услуг (отстранить) работников Подрядчика, появившихся на рабочем месте (Объекте) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
		14. За свой счет обеспечить свой персонал индивидуальной защиты, необходимыми для безопасного выполнения работ. Все средства индивидуальной защиты должны соответствовать действующим в РФ стандартам по охране труда, пожарной и санитарной безопасности.
		15. Немедленно извещать Заказчика, а также соответствующие государственные органы надзора и контроля (по письменному согласованию с Заказчиком) о всяком повреждении имущества, аварии или ином событии на объектах Заказчика. Своевременно предпринимать все возможные меры по предупреждению, локализации и ликвидации последствий таких ситуаций. При необходимости обеспечить вызов пожарных подразделений, представителей медицинской службы.
		16. Подрядчик, ни при каких обстоятельствах, не вправе удерживать документацию, переданную ему Заказчиком для выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, а также любое другое имущество Заказчика.
		17. Не продавать, не передавать третьему лицу во временное пользование (аренду, субаренду), в доверительное управление, безвозмездное пользование и т.п., а также не использовать в качестве предмета залога либо в виде вкладов в уставные капиталы других организаций имущество и оборудование, полученное от Заказчика.
		18. Обеспечить сохранность подземных и наземных коммуникаций, проходящих в зоне проведения работ, и нести материальную ответственность за ущерб, причиненный Исполнителем Заказчику.
		19. При осуществлении производственной деятельности на объектах Заказчика минимизировать своё воздействие на окружающую среду, соблюдая действующие в Российской Федерации законодательные требования природоохранного, земельного, водного, лесного законодательства, законодательства об охране атмосферного воздуха, об отходах производства и потребления.
		20. Сообщить Заказчику обо всех случаях нарушений им природоохранного законодательства, имевших место при производстве работ на территории Заказчика в течение минимального времени, но не более 24 часов.
		21. Соблюдать «Требования Заказчика по охране труда, промышленной, пожарной безопасности и охране окружающей среды» (Приложение № 3 к настоящему договору), являющиеся неотъемлемой частью договора.
		22. Устранять в течение срока, согласованного с Заказчиком, своими силами и за свой счет все дефекты/недостатки в выполненных им работах, являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договорную.
		23. Принять и оплатить выполненные работы в порядке, установленном настоящим Договором.
	2. Заказчик обязуется:
		1. Передать Подрядчику не позднее двух рабочих дней с момента подписания настоящего Договора исходные данные для выполнения работ.
		2. Принимать от Подрядчика выполненные работы, в случае отсутствия замечаний подписывать в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения акта приема-сдачи выполненных работ.
	3. 3аказчик вправе:
2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполнения работ (этапов работ), соблюдением сроков (графиков) их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком работ, материалов, состоянием промышленной безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, экологической безопасности, производственной санитарии, соблюдением требований природоохранного, лесного и земельного законодательства не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
3. Осуществлять контроль за рациональным и эффективным использованием имущества Заказчика, находящегося на месте производства работ, и его сохранностью.
4. Привлекать для осуществления проверок и выявления фактов неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств Исполнителем третье лицо.
5. В случае возникновения аварийных и иных видов чрезвычайных ситуаций на объектах Заказчика делегировать своих специалистов для участия в работе комиссий по расследованию таких ситуаций и осуществлять контроль за выполнением разработанных мероприятий.
6. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от договора, иными недостатками, Заказчик вправе самостоятельно устранить указанные недостатки, с отнесением соответствующих расходов на Исполнителя.
7. Заказчик по своему усмотрению и с целью минимизации последствий, может принимать участие в проведении работ по локализации и ликвидации последствий вредного воздействия на окружающую среду, возникших по вине Исполнителя в процессе выполнения работ по договору. В этом случае Подрядчик возмещает Заказчику затраты на проведение таких работ.
8. **Порядок приема выполненных работ**
	1. Заказчик после получения сообщения Подрядчика о готовности к сдаче законченного результата выполненных по настоящему Договору работ, обязан в течение 2-х рабочих дней приступить к его приемке и, в случае отсутствия замечаний, наличия всех необходимых учетных документов, перечисленных в п. 5.2 настоящего Договора, наличия всех отчетных и технических документов, перечисленных в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), принять оборудование по акту приема-передачи, составленному по форме, предусмотренной Приложением №2 к Договору.
	2. Подрядчик обязан предоставить Заказчику счета-фактуры и первичные документы, за выполненные работы в течение пяти календарных дней с момента выполнения работ, но не позднее последнего дня месяца, в котором выполнены работы.

Не позднее последнего дня месяца, в котором выполнены работы, Подрядчик обязан передать представителям Заказчика:

- акты приема-сдачи выполненных работ, составленные по форме Приложения №2 к Договору, за отчетный период, отдельно по каждому подразделению Заказчика;

- счета-фактуры;

- исполнительную документацию.

* 1. При обнаружении недостатков в качестве выполненных работ, в оформлении представленной документации Заказчик обязан в пятидневный срок представить Подрядчику мотивированный отказ от приема результата работ и обоснованные требования об устранении недостатков. Подрядчик в течение трех дней с момента получения требований Заказчика обязан рассмотреть их и принять меры по устранению выявленных недостатков за свой счет в согласованные Сторонами сроки, либо по согласованию Заказчиком возместить ему в полном объеме ущерб, причиненный в связи с некачественным выполнением работ.
	2. После получения от Подрядчика сообщения об устранении недостатков Заказчик принимает результат работы в установленном порядке.
	3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до приемки оборудования Заказчиком несет Подрядчик.
	4. При возникновении между сторонами спора по поводу недостатков выполненного задания или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны поровну. При установлении факта вины, виновная сторона возмещает все расходы связанные с проведением экспертизы.
	5. Стороны обязуются все первичные документы бухгалтерского учета и счета-фактуры оформлять в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», Налоговым кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 №1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость» (в редакции, действующей на момент оформления документов) и иными федеральными нормативными актами, устанавливающими требования к оформлению данных документов.
1. **Гарантийные обязательства**
	1. Подрядчик гарантирует:
* качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими техническими условиями, правилами и ГОСТами;
* своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке услуг/работ.
	1. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него систем, оборудования, материалов и работ - 3 (три) года и устанавливается с даты подписания акта о приеме-сдаче оказанных услуг/выполненных работ.

Выявленные в процессе эксплуатации объекта в течение гарантийного срока дефекты, недоделки и неполадки, возникшие по вине Исполнителя, устраняются Исполнителем за свой счет.

1. **Ответственность сторон**
	1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
	2. В случае нарушения условий настоящего договора о сроках выполнения работ и их качества, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,2%, от суммы Договора за каждый день просрочки исполнения.
	3. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика полного возмещения причиненных им убытков, под которыми подразумеваются расходы, которые Заказчик произвел или должен будет произвести для восстановления нарушенных прав, включая, помимо реального ущерба, неполученные доходы, вызванные потерей объема производства, потерей продукции, недопоставкой сырья или комплектующих изделий, возможностью использования, перебоями в осуществлении деятельности, потери доходов, прибыли или предполагаемой прибыли, которые Заказчик получил бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его права и интересы не были нарушены, прямо или косвенно, независимо от того, можно ли было предвидеть возникновение таких убытков на момент заключения договора. При этом при определении суммы убытков принимаются во внимание цены, существующие в месте нахождения Заказчика в день предъявления Заказчиком претензии к Исполнителю.
	4. В случае выполнения работ с ненадлежащим качеством по вине Подрядчика, Подрядчик устраняет выявленные недостатки за свой счет. Кроме того, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 10% от стоимости некачественно выполненных работ.

В случае, если Заказчик самостоятельно устранил выявленные недостатки, Подрядчик возмещает соответствующие расходы Заказчика по устранению недостатков.

* 1. Все работы по ликвидации аварии и брака, возникших при выполнении работ, а также причинение ущерба имуществу, принадлежащему Заказчику, допущенных по вине Подрядчика производятся за счет Подрядчика.
	2. Подрядчик несет полную ответственность за риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ, составляющих предмет договора, до подписания сторонами акта о приемке-сдаче.
	3. В случае повреждения подземных и наземных коммуникаций, Подрядчик возмещает затраты Заказчика на восстановление поврежденных объектов и выплачивает Заказчику сумму штрафа в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый случай повреждения.
	4. В случае утраты или порчи имущества Заказчика в результате неисполнения и ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору, Подрядчик компенсирует Заказчику все причиненные этим убытки.
	5. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при выполнении работ нарушения законодательства в области охраны труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности опасных производственных объектов, природоохранного законодательства, водного, лесного законодательства, законодательства в области охраны атмосферного воздуха, включая оплату штрафов, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за нарушения Исполнителя, последний обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.
	6. В случае привлечения Заказчика к ответственности за нарушения природоохранного, земельного, водного, лесного законодательства, законодательства об охране атмосферного воздуха, об отходах производства и потребления в процессе осуществления подрядных работ Исполнителем, последний обязуется возместить Заказчику все причиненные убытки.
	7. При наличии вины Подрядчика за аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие в процессе работы, Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные убытки.
	8. Подрядчик самостоятельно несёт полную ответственность за все травмы, увечья, в том числе приведшие к летальному исходу, любого работника Подрядчика.

Подрядчик самостоятельно несёт полную ответственность за все травмы, увечья, в том числе приведшие к летальному исходу, любого работника Заказчика, происшедшие на объекте производства работ по вине Подрядчика.

* 1. Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или третьего лица, привлеченного Подрядчиком, происшедшие не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими требований безопасности, правил охраны труда, промышленной, пожарной безопасности.
	2. Подрядчик возмещает убытки, причиненные Заказчику или третьим лицам,

 вследствие нарушения природоохранного, земельного, водного, лесного законодательства, законодательства об охране атмосферного воздуха, об отходах производства и потребления в процессе осуществления подрядных работ.

* 1. Подрядчик обеспечивает полную ликвидацию негативных последствий техногенного воздействия на объекты окружающей среды на подконтрольной ему территории/рабочей площадке и прилегающей к ней территории.
	2. Затраты Подрядчика по выплатам штрафов, претензий, исков в связи с нарушением им в процессе осуществления подрядных работ природоохранного, земельного, водного, лесного законодательства, законодательства об охране атмосферного воздуха, об отходах производства и потребления не подлежат возмещению Заказчиком.
	3. Уплата неустойки, убытков не освобождает Стороны договора от выполнения возложенных на них настоящим договором обязательств.
	4. Стороны вправе не предъявлять штрафы, пени, убытки, предусмотренные условиями настоящего договора. Учет указанных сумм производится Сторонами с момента полного или частичного письменного признания претензии или с момента вступления в силу судебного решения.
	5. В случае отказа Подрядчика от предоставления Информации, согласно п.7 Приложения №4 настоящего Договора, фактического непредставления такой Информации, предоставления Информации с нарушением сроков, установленных в настоящем Договоре, или предоставления недостоверной Информации Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.
	6. В случае предоставления Информации не в полном объеме (т.е. непредставление какой-либо информации указанной в форме (Приложение № \_\_ к настоящему Договору) Заказчик направляет повторный запрос о предоставлении Информации по форме, указанной в п.7 Приложения №4 настоящего Договора, дополненной отсутствующей информацией с указанием сроков ее предоставления. В случае непредставления такой информации, нарушения сроков ее предоставления, а также предоставление недостоверной информации Заказчику вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.
	7. Если Подрядчик дал недостоверные заверения/гарантии, указанные в настоящем Договоре или связанные с предметом настоящего Договора, а также относительно полномочий на его заключение, производственных мощностей, финансового состояния, то Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 30 % от суммы настоящего Договора.
1. **Обстоятельства непреодолимой силы**
	1. Стороны не несут ответственности друг перед другом за невыполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая войны, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары, другие стихийные бедствия. К таким обстоятельствам не относятся нарушение обязанностей контрагентами Сторон, отсутствие у Сторон необходимых денежных средств и т.п.
	2. Наступление форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено соответствующими документами компетентных органов.
	3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства в связи с форс-мажорными обстоятельствами, в пятидневный срок должна уведомить другую Сторону об их наступлении и влиянии на исполнение обязательств по договору.
	4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 1 (одного) месяца и не обнаруживают признаков прекращения, а Стороны не могут решить судьбу настоящего договора путем переговоров, то любая из Сторон получает право отказаться от исполнения настоящего договора без обращения в арбитражный суд путем направления уведомления другой Стороне. При этом Стороны освобождаются от возмещения возможных убытков, за исключением возмещения расходов, произведенных до наступления форс-мажорных обстоятельств.
2. Изменение условий, расторжение и отказ от исполнения договора
	1. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон. При этом договор прекращается с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении договора, если иное не вытекает из содержания соглашения.
	2. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора в одностороннем внесудебном порядке без объяснения причин, письменно известив об этом Исполнителя за 14 (четырнадцать) календарных дней до дня расторжения настоящего договора.
	3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем внесудебном порядке без возмещения Подрядчику убытков, обусловленных прекращением договорных отношений до завершения работ в случаях:
* просрочки Подрядчиком начала работ более чем на 15 (пятнадцать) рабочих дней;
* нарушения Подрядчиком сроков выполнения отдельных этапов работ более чем на 15 (пятнадцать) рабочих дней;
* нарушения Подрядчиком условий пунктов 4.1, 4.2 настоящего договора;
* аннулирования или приостановки действия свидетельства о допуске саморегулируемой организацией (СРО) на выполнение работ, предусмотренных настоящим договором;
* признания нецелесообразным дальнейшего ведения работ;
* невозможности исполнения обязательств Подрядчиком.
	1. При прекращении обязательств по настоящему договору Подрядчик обязуется вернуть все документы, переданные ему для исполнения работ по настоящему договору, а также всю исполнительную документацию, составленную за время производства работ до момента прекращения обязательств по настоящему договору в течение 5 (пяти) календарных дней с момента прекращения договора.
1. **Прочие условия**
	1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания, действует до 31 декабря 2018 года.
	2. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Заказчиком и Подрядчиком, и скреплены печатями Сторон. Все изменения, приложения, протоколы, дополнительные соглашения к настоящему договору, являются его неотъемлемой частью.
	3. В случае возникновения споров при исполнении настоящего оговора или в связи с ним, Стороны обязуются решать их путем переговоров с соблюдением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии – 30 (Тридцать) календарных дней от даты её получения. В случае отказа в удовлетворении претензии или неполучении ответа на претензию в течение 10 (Десяти) календарных дней после истечении срока её рассмотрения, спор разрешается в Арбитражном суде Томской области.
	4. Любая информация полученная Подрядчиком от Заказчика в связи с исполнением настоящего договора является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам без согласия Заказчика. Подрядчик несет ответственность за умышленное или неумышленное несанкционированное разглашение или использование такой информации. В случае разглашения либо несанкционированного использование информации Подрядчик возмещает Заказчику причинённые в результате таких действий убытки.
	5. Стороны обязуются соблюдать режим конфиденциальности в отношении персональных данных работников другой Стороны и использовать указанные данные лишь в целях исполнения настоящего договора. Стороны подтверждают, что указанные обязанности будут ими исполнены надлежащим образом.
	6. Документы, а также любое сообщение (далее – документ) по настоящему договору считаются доставленными надлежащим образом с момента их получения адресатом. В зависимости от используемых Сторонами способов доставки датой и временем получения документа, направленного одной Стороной другой Стороне, считается:

- при использовании электронной почты – дата и время, указанные в отчете о доставке электронного документа персонального компьютера передающей Стороне, при условии, что принимающая Сторона по электронной почте подтвердила получение документа;

- при использовании факсимильной связи – дата и время, указанные в отчете о доставке документа факсимильного аппарата передающей Стороны, при условии, что принимающая Сторона по факсимильной связи подтвердила получение документа;

- при использовании почтовой связи – дата, указанная в уведомлении о вручении почтового отправления;

- при использовании доставки курьером – дата и время проставления Стороной – получателем отметки о получении документа.

* 1. При направлении документа электронной почтой Стороны направляют в приложении к электронному письму сканированную копию документа, подписанного уполномоченным представителем Стороны и при необходимости скрепленного печатью Стороны.
	2. В Случае изменения своего места нахождения (юридического адреса) и банковских реквизитов Сторона обязана незамедлительно письменно уведомить об этом другую Сторону. Неблагоприятные последствия, возникшие вследствие не уведомления, несет не уведомившая Сторона.
	3. Уступка прав (требования), принадлежащего Стороне на основании настоящего Договора, либо перевод Стороной своего долга, а равно – передаче Стороной одновременно своих прав и обязанностей по договору третьему лицу, требуют письменного согласия другой Стороны.
	4. С момента подписания настоящего договора все предыдущие устные или письменные явные или косвенные сообщения, переписка, договоренности и соглашения между Сторонами утрачивают силу.
	5. При выполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники обязуются выполнить условия в соответствии с Приложением А к настоящему Договору.
	6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – один для Заказчика и один для Исполнителя.

**11. Заверения и гарантии**

Подрядчик заверяет Заказчика о следующих обстоятельствах:

**11.1.** Заключение и исполнение Исполнителем настоящего Договора, а также совершение всех действий, предусмотренных настоящим Договором, не противоречит учредительным и иным имеющим обязательную силу для Исполнителя документов;

**11.2.** Исполнителю не известно о наличии или угрозе предъявления исков, заявления требований либо проведения расследований или иных подобных действий, осуществляемых судебными, правоохранительными или административными органами, которые в случае вынесения решения не в пользу Исполнителя могли бы отрицательно повлиять на возможность Исполнителем выполнять свои обязательства по настоящему Договору;

**11.3.** Подрядчик имеет все необходимые разрешения, свидетельства или согласования государственных органов и иных организаций для исполнения обязательств, связанных с предметом настоящего Договора.

**14. Приложения**

 **Приложение № 1 –** Техническое задание.

**Приложение № 2 –** Акт приема-сдачи оказанных услуг.

**Приложение № 3 –** Требования Заказчика по охране труда, промышленной, пожарной безопасности и охране окружающей среды.

**Приложение № 4 –** Антикоррупционная оговорка.

**Приложение № 5** - Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров.

**Приложение № 6 -** Подтверждения контрагентом наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных.

**15. Реквизиты сторон:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Подрядчик** | **Заказчик** |  |
|  | ООО «Центр досуга и спорта»Юридический адрес: 634034, г. Томск,ул. Красноармейская, 120ИНН: 7017050524 КПП: 701701001ОГРН 1027000879355Р/с 40702810600000005603в Банке «ВБРР» (АО), г.Москвак/с 30101810900000000880БИК 044525880  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

ПОДПИСИ СТОРОН:

Подрядчик: Заказчик:

 ООО «ЦДС»

 Генеральный директор

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.И. Горшенин

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г. «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

Приложение № 2

к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **ОБРАЗЕЦ ФОРМЫ**

**АКТ**

**приема – сдачи выполненных работ**

по договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| г. Томск | [число, месяц, год] |

Мы, нижеподписавшиеся, Общество с ограниченной ответственностью «Центр досуга и спорта» (ООО «ЦДС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Горшенина С.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны,

заключили настоящий Акт о том, что Подрядчик выполнил по договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018г следующие виды оказания Услуг (работ): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Выполненные работы/услуги оказаны в полном объеме, в установленные сроки с надлежащим качеством. Стороны претензий друг к другу не имеют.

Всего к оплате \_\_\_\_\_\_\_ рублей (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рубля \_\_\_\_ копеек, в т.ч. НДС 18% - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рубля \_\_\_\_ копейка.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах по одному экземпляру для каждой стороны.

Настоящий Акт приема-сдачи оказанных Услуг по № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года является основанием для осуществления окончательного расчета между Заказчиком и Подрядчиком.

ПОДПИСИ СТОРОН:

 Подрядчик: Заказчик:

 ООО «ЦДС»

 Генеральный директор

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.И. Горшенин

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г. «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

Приложение № 3

к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

требования заказчика по охране труда, промышленной, пожарной безопасности и охране окружающей среды

1. Введение.

*Заказчик* уделяет повышенное внимание вопросам охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и охраны окружающей среды (далее - «ОТ, ПБ и ООС») и требует от *Подрядчика/Субподрядчика* следования данной политике и обеспечения самых высоких стандартов в области ОТ, ПБ и ООС.

В случае выявления *Заказчиком*, в результате проверки или иным образом, фактов несоблюдения *Подрядчиком/Субподрядчиком* требований безопасности *Заказчик* и *Подрядчик/Субподрядчик* согласуют план и сроки устранения таких нарушений. Неспособность *Подрядчика (Субподрядчика)* принять надлежащие меры к выполнению таких согласованных сторонами целей и задач является основанием для одностороннего расторжения *Заказчиком* настоящего Договора.

2. Соблюдение требований законодательства

*Подрядчик* выполняет и соблюдает все применимые требования законодательства, утвержденные практические руководства и существующие нормы и правила в области ОТ, ПБ и ООС при исполнении настоящего договора. *Подрядчик* принимает все обоснованные меры предосторожности, направленные на охрану окружающей среды в процессе выполнения работ.

3. Средства индивидуальной защиты и аптечки работников

3.1. Персонал *Подрядчика/Субподрядчика* должен быть обеспечен следующими средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и использовать их во время нахождения за пределами административных и бытовых помещений на рабочей площадке:

3.1.2. Обувь специальная с подноском.

3.1.3. Каска защитная.

3.1.4. Специальная одежда.

3.1.5. Перчатки (рукавицы).

3.2. Персонал, выполняющий работы повышенной опасности, в соответствии с видом выполняемой работы, должен быть дополнительно обеспечен соответствующими СИЗ, например, но не ограничиваясь следующим:

3.2.1. Маска защитная для замешивания химических реагентов и работы со шлифовальным оборудованием и инструментами.

3.2.2. Защитные очки закрытого исполнения, защитные маски и перчатки для защиты от повышенных температур для сварочных работ.

3.2.3. Перчатки и фартук для работ по замешиванию химических реагентов.

3.2.4. Предохранительные пояса и защитные каски при выполнении работ на высоте.

3.2.5. Противогазы с фильтрующими коробками, обеспечивающими защиту от газов и аэрозолей типа «А», «В», «Е», «Р» не ниже 2-го степени защиты (в металлическом корпусе), при нахождении на территории объекта Заказчика.

3.3. Каждое административное помещение *Подрядчика/Субподрядчика*, помещение для проживания персонала *Подрядчика/Субподрядчика*, включая мобильные, должно иметь аптечку для оказания первой помощи работникам из расчета 1 аптечка на 10 работников.

4. Транспорт *Подрядчика/Субподрядчика*

4.1. Все транспортные средства и самоходные машины *Подрядчика/Субподрядчика*, используемые при проведении работ (выполнении услуг) должны быть технически исправными, соответствующими требованиям Правил дорожного движения и Правил перевозки опасных грузов, и оборудованы следующим:

4.1.1. Ремни безопасности для водителя и всех пассажиров. Ремни должны применяться в течение всего времени движения транспортного средства, самоходной машины.

4.1.2. Аптечкой первой помощи (автомобильная), огнетушителем, противооткатными упорами.

4.1.3. Зимними передними и задними шинами в течение зимнего периода для легкового транспорта и автобусов пассажировместимостью до 15, всесезонными шинами типа M+S для грузового транспорта и иных автобусов.

4.2. *Подрядчик/Субподрядчик* должен обеспечить:

4.2.1. Обучение и достаточную квалификацию водителей.

4.2.2. Проведение регулярных предрейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств (самоходных машин).

4.2.3. Проведение регулярных технических осмотров транспортных средств и самоходных машин.

5. Обучение персонала

5.1. *Подрядчик/Субподрядчик* должен подготовить и предъявить по первому требованию соответствующего представителя *Заказчика* таблицу-график проведения обучения по ОТ, ПБ и ООС для персонала, занятого при ведении работ на объектах *Заказчика*. В таблице должны быть подробно указаны отдельные категории профессий, участвующих в проведении работ (выполнении услуг) и конкретные (являющиеся действительными) курсы обучения, пройденные персоналом или планируемые к проведению.

5.2. Персонал *Подрядчика/Субподрядчика* при нахождении на территории объектов *Заказчика* должен иметь при себе все удостоверения о проверке знаний требований охраны труда и промышленной безопасности.

5.3. Прежде чем приступить к работе на объекте персонал *Подрядчика/Субподрядчика* должен получить вводный инструктаж по безопасности, охране труда и пожарной безопасности.

5.4. Работники рабочих профессий *Подрядчика/Субподрядчика*, лица, назначаемые ответственными за подготовку и проведение работ, не должны допускаться к проведению работ без прохождения обучения в специализированном учебном учреждении по темам организации и безопасного проведения работ повышенной опасности: газоопасных, огневых, земляных, ремонтных, погрузочно-разгрузочных работ и работ по перемещению грузов, работ на высоте.

6. Политика *Подрядчика/Субподрядчика* в отношении употребления алкоголя, наркотиков и токсических веществ.

6.1. *Подрядчик/Субподрядчик обязан*:

6.1.1. По необходимости, перед началом рабочей смены и допуском работников к работе провести освидетельствование (медицинский осмотр) работников на предмет отсутствия алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

6.1.2. Не допускать к работе (отстранить от работы) работников *Подрядчика/Субподрядчика*, прибывших на территорию объекта *Заказчика* в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Не допускать курение табака на территории и объектах *Заказчика*.

6.1.3. Не допускать пронос и нахождение на территории Объектов веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории объекта (далее – «Разрешенные вещества»).

6.1.4. В целях обеспечения контроля за указанными ограничениями *Заказчик* имеет право производить проверки и досмотр всех транспортных средств, вещей и материалов, доставляемых на рабочую площадку. Если в результате подобного досмотра будут обнаружены указанные запрещенные вещества, то транспортное средство (самоходная машина) и работник *Подрядчика/Субподрядчика* не допускаются на объект.

7. Требования к предоставлению информации и отчетности

7.1. Подрядчик предоставляет ежемесячно до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом, при наличии:

7.1.1. Копий актов расследования и актов по форме Н-1 (при установлении связи с производством).

7.1.2. Копии актов расследования аварий, инцидентов.

7.1.3. Копии актов расследования дорожно-транспортных происшествий.

7.2. В случае, если сумма договора составляет 1.000.000 рублей и более и срок действия договора 6 месяцев и более, *Подрядчик* предоставляет, дополнительно, ежемесячный отчет о результатах работы *Подрядчика* и *Субподрядчика* в области ОТ, ПБ и ООС за истекший отчетный период в отношении проводимой работы (услуги) согласно настоящему договору. Отчет предоставляется в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом. В отчет включается следующее:

7.2.1. Информация о работе, проведенной на объектах *Заказчика* по направлению охрана труда, промышленная, пожарная безопасность и охрана окружающей среды.

7.2.2. Информация о мероприятиях по направлению охрана труда, промышленная, пожарная безопасность и охрана окружающей среды, планируемых *Подрядчиком/Субподрядчиком* в следующем месяце на объектах *Заказчика*.

8. Требования к оборудованию

8.1. В целях обеспечения эффективного и безопасного выполнения работ, а также исключения простоев в ходе выполнения работ, *Подрядчиком/Субподрядчиком* должно применяться оборудование надлежащего качества, отвечающее требованиям соответствующих государственных стандартов, технических условий и других нормативных документов, имеющее паспорта, сертификаты, инструкции, разрешительные документы, предусмотренные действующими нормативными правовыми актами РФ;

8.2. Использование *Подрядчиком/Субподрядчиком* оборудования должно осуществляться в соответствии с его целевым назначением, с соблюдением установленных правил безопасности и правил устройства и безопасной эксплуатации, регламентов, норм действующего законодательства РФ;

8.3. Все оборудование, используемое *Подрядчиком/Субподрядчиком*, должно быть пригодно к использованию и поддерживаться в безопасном, рабочем состоянии.

8.4. Эксплуатация оборудования, механизмов, инструмента в неисправном состоянии или при неисправных устройствах безопасности (блокировочные, фиксирующие и сигнальные приспособления и приборы), а также с превышением рабочих параметров выше паспортных запрещается.

8.5. При использовании инновационного оборудования (вновь разработанного и обладающего принципиально новыми потребительскими свойствами и/или техническими характеристиками) *Подрядчик/Субподрядчик* должен убедиться в полноте инструкций по безопасной эксплуатации и своевременно ставить в известность *Заказчика* и предприятие-изготовителя об имеющихся недостатках в инструкциях либо о конструктивных недостатках оборудования.

8.6. При обнаружении в процессе монтажа, технического освидетельствования или эксплуатации несоответствия оборудования требованиям правил технической эксплуатации и безопасности оно должно быть выведено из эксплуатации.

Дальнейшая эксплуатация разрешается после устранения выявленных недостатков.

8.7. *Подрядчик/Субподрядчик* обязан соблюдать и выполнять все методики *Заказчика*, регулирующие отбор, размещение, эксплуатацию и техническое обслуживание оборудования, кроме как в тех случаях, когда собственные методики *Подрядчика* полностью задокументированы, применимы и одобрены *Заказчиком*.

8.8. Ремонтные и любые другие работы на оборудовании, не связанные с использованием данного оборудования по прямому назначению, не должны начинаться, пока не будут выполнены требования безопасности *Заказчика* по ОТ, ПБ и ООС.

8.9. Размещение оборудования на месте проведения работ заранее согласовывается с представителем *Заказчика* в письменной форме.

8.10. Работники *Подрядчика/Субподрядчика*, допускаемые к работе с оборудованием, должны иметь необходимые навыки, квалификацию и пройти соответствующее обучение.

8.11. *Подрядчик/Субподрядчик* несет ответственность за эксплуатацию оборудования в соответствии с действующим законодательством РФ и договором.

ПОДПИСИ СТОРОН:

 Подрядчик: Заказчик:

 ООО «ЦДС»

 Генеральный директор

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.И. Горшенин

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г. «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

Приложение № 4

к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**«Антикоррупционная оговорка»**

Общество с ограниченной ответственностью «Центр досуга и спорта» (ООО «ЦДС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Горшенина С.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые Стороны, а отдельно Сторона, заключили Антикоррупционную оговорку к настоящему договору, (далее - Договор) о нижеследующим:

1.При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

- предоставление каких-либо гарантий;

- ускорение существующих процедур;

- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение пяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

7. В целях проведения антикоррупционных проверок Подрядчик обязуется в течение пяти рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, а также в любое время в течение действия настоящего Договора по письменному запросу Заказчика предоставить Подрядчику информацию о цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе, конечных) по форме согласно Приложению № 5 к настоящему Договору с приложением подтверждающих документов (далее – «Информация»).

В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика включая бенефициаров (в том числе, конечных) и (или) в исполнительных органах Подрядчик обязуется в течение пяти рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить соответствующую информацию Заказчику.

Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью директора (или иного должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом контрагента) или уполномоченным на основании доверенности лицом и направляется в адрес Заказчика путем почтового отправления с описью вложения. Датой предоставления Информации является дата получения Заказчиком почтового отправления. Дополнительно Информация предоставляется на электронном носителе.

Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием настоящего Договора в соответствии с ч.1 ст.432 ГК РФ.

8. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора.

9. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

10. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений».

11. Одновременно с предоставлением Информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), Заказчик обязан предоставить Подрядчику подтверждение наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных, получаемых в составе информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме согласно Приложению №6 к настоящему соглашению.

12. Подрядчик подтверждает, что согласие субъектов персональных данных на обработку их персональных данных оформлено в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152- ФЗ.

13. В случае если Заказчик будет привлечен к ответственности в виде штрафов, наложенных государственными органами за нарушение Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152- ФЗ в связи отсутствием согласия субъекта на обработку его персональных данных, предусмотренного пунктом 1 настоящего соглашения, либо Заказчик понесет расходы в виде сумм возмещения морального и/или имущественного вреда, подлежащих возмещению субъекту персональных данных за нарушение Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ в связи отсутствием согласия такого субъекта на обработку его персональных данных, предусмотренного пунктом 1 настоящего соглашения, Подрядчик обязан возместить Заказчику суммы таких штрафов и/или расходов на основании вступивших в законную силу решения (постановления) уполномоченного государственного органа и/или решения суда о возмещении морального и/или имущественного вреда, причиненного субъекту персональных данных.

ПОДПИСИ СТОРОН:

 Подрядчик: Заказчик:

 ООО «ЦДС»

 Генеральный директор

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.И. Горшенин

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г. «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

Приложение № 5

к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров**

**(в том числе, конечных) (по состоянию на «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. )**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п**ОБРАЗЕЦ** | Наименование контрагента (ИНН и вид деятельности) | Договор//Контракт (реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные существенные условия) | Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных) (ФИО, паспортные данные, ИНН) | Подтверждающие документы (наименование, реквизиты) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. |
|  |  |  |  |
|  | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г.  |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  (подпись лица-уполномоченного представителя организации-контрагента) |

ПОДПИСИ СТОРОН:

Подрядчик: Заказчик:

 ООО «ЦДС»

 Генеральный директор

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.И. Горшенин

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г. «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

 Приложение № 6

к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ФОРМА

подтверждения контрагентом наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных

*(фирменный бланк контрагента)*

Подтверждение контрагента наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных

Настоящим, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 (наименование контрагента)

Адрес местонахождения (юридический адрес): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Фактический адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Свидетельство о регистрации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), подтверждает получение им в целях предоставления в соответствии с условиями заключенного с Подрядчиком договора от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2018 № всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий на передачу и обработку персональных данных субъектов персональных данных, упомянутых в Информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), по состоянию на « » 20 г., а также направление в адрес таких субъектов персональных данных уведомлений об осуществлении обработки их персональных данных Подрядчику в целях обеспечения прозрачности финансово-хозяйственной деятельности ПАО «НК «Роснефть» и Обществ, прямо или косвенно контролируемых ПАО «НК «Роснефть», в том числе исключения случаев конфликта интересов и злоупотреблений, связанных с выполнением менеджментом ПАО «НК «Роснефть» и Обществ, прямо или косвенно контролируемых ПАО «НК «Роснефть», своих должностных обязанностей, и недопущения его вовлечения в коррупционную деятельность, т.е. на совершение действий, предусмотренных п. 3. ст. 3. Закона 152-ФЗ.

Перечень сведений, составляющих персональные данные, в отношении которых получено согласие субъекта персональных данных и направлено уведомление об осуществлении Подрядчиком обработки их персональных данных, включает: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; паспортные данные; сведения об образовании (с указанием учебных заведений); сведения о трудовой деятельности с указанием наименования организации и занимаемой должности (в том числе по совместительству); сведения об участии (членстве) в органах управления иных юридических лиц; биографические данные, фотография, контактная информация, собственноручная подпись, иные персональные данные, указанные в Информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных).

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получены согласия субъектов персональных данных, упомянутых в Информации о цепочке собственников контрагента, включает: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Законе 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных действующим законодательством.

Условием прекращения обработки персональных данных является получение Подрядчиком письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных.

Настоящее подтверждение действует со дня его подписания в течение 5 лет (либо до дня его отзыва субъектом персональных данных в письменной форме).

« \_\_\_\_ » 20\_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

 (подпись) Должность, ФИО

М.П.

конец формы

ПОДПИСИ СТОРОН:

Подрядчик: Заказчик:

 ООО «ЦДС»

 Генеральный директор

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.И. Горшенин

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г. «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.